2023年度高新技术开发区区本级重大投资项目情况的说明

一、遂宁高新区川渝农产品冷链物流配送中心（一期）

1. 项目概况

规划总用地面积12965.46平方米，规划总建筑面积37755.08平方米；包括新建集农贸市场、商业、冷链物流办公与城市智能停车场等为一体的八层商业综合楼。

1. 进展情况

已完成建设。

1. 2023年资金安排计划

2023年已安排地方政府专项债券资金9,000万元。

1. 遂宁高新区锂电产业园配套基础设施项目（一期）

（一）项目概况

A、B路道路剩余路面油面层，新建南部横路九、横路十、横路十一、纵路十一、纵路十二、纵路十三延长线等共计8条道路，新建道路总长约5.9公里，宽20-35米。

（二）进展情况

已完成建设。

（三）2023年资金安排计划

2023年已安排地方政府专项债券资金7,000万元。

1. 遂宁高新区智能机械装备产业园基础设施建设项目（一期）

（一）项目概况

包括北部片区道路横路六、横路八（东段）、横路一、纵路九、纵路八，北部纵路四等道路，宽20-40米,及相关配套附属工程。

1. 进展情况

已完成建设。

（三）2023年资金安排计划

2023年已安排地方政府专项债券资金8,610万元。

1. 遂宁高新区新材料产业园配套基础设施项目（二期）

（一）项目概况

改建凌云路、水井路及C路、D路，新建南山支路。

（二）进展情况

已完成建设。

（三）2023年资金安排计划

2023年已安排地方政府专项债券资金4,200万元。

1. 遂宁高新区创客孵化中心配套设施建设项目（一期）

（一）项目概况

改建道路2.6公里：春晓路和北湖路2条现状城市道路，宽30米-35米。

（二）进展情况

已完成建设。

（三）2023年资金安排计划

2023年已安排地方政府专项债券资金4,000万元。

1. 遂宁高新区遂潼合作示范园创新能级提升建设项目

（一）项目概况

新建约1.97万平方米创新创业中心，及相关附属设施建设。

（二）进展情况

已完成主体建设。

（三）2022年资金安排计划

2022年已安排地方政府专项债券资金2,700万元。

1. 遂宁高新区南片区老旧小区改造项目（一期)

（一）项目概况

对瑰宝明珠小区老旧小区进行改造：内屋顶改造、外墙面改造、局部修补、增设消防设施及改造椿香水韵老旧小区配套基础设施。

（二）进展情况

已完成建设。

（三）2023年资金安排计划

2023年已安排地方政府专项债券资金3,200万元。

1. 遂宁高新区全民健身中心项目 （一）项目概况

新建全民健身体育馆、室外跑道及其他配套设施。

（二）进展情况

已完成建设。

（三）2023年资金安排计划

2023年已安排地方政府专项债券资金11700 万元。

1. 遂宁高新区公共领域充换电基础设施建设项目

北部一期小区、凉水井小区一、二、三、四期、天星坝小区等十个社区及鹭栖湖、遂宁高新区高速路口、健坤大厦停车区的充电桩及配套、地坪处理及恢复、停车坪修建等 。

（二）进展情况

已完成建设。

（三）2023年资金安排计划

2023年已安排地方政府专项债券资金4300 万元。

1. 遂宁高新区鹭栖湖体育公园项目

对鹭栖湖公园内绿化工程、园建工程、水电工程、水质提升及湖底清淤。

（二）进展情况

已完成足球场、篮球场施工和分部分项验收 。

（三）2023年资金安排计划

2023年已安排地方政府专项债券资金2350 万元。

1. 遂宁高新区交通新型基础设施升级改造项目

新建公交车候车亭、318保升段及原S205路灯等 。

（二）进展情况

已完成建设。

（三）2023年资金安排计划

2023年已安排地方政府专项债券资金2000 万元。

1. 遂宁高新区南片区老旧小区配套基础设施建设项目

改建致远路、春晓路、云锦路、金桃路、远成路道路路面；改建奔驰口袋公园；新建瑰宝明珠公园；保升危桥、保升初中外道路改造 。

（二）进展情况

已完成建设。

（三）2023年资金安排计划

2023年已安排地方政府专项债券资金2000 万元。

1. 遂宁高新区排水设施更新改造项目（一期）

对西部机械城以南堰塞湖治理、焙里思以北沟渠治理、秀强背面排水改造、其他市政道路排水改造 。

（二）进展情况

已完成建设。

（三）2023年资金安排计划

2023年已安排地方政府专项债券资金2000 万元。

1. 遂宁高新区电子产业园区及配套基础设施建设项目（二期）

新建2栋框架结构办公楼及配套用房，总建筑面积约96970.96㎡，共建设厂房9栋、办公楼2栋 。

（二）进展情况

已完成总工程量75%，1、2、3、8号楼已完成项目建设并移交企业使用；4号楼、6号楼、科研楼、研发楼装饰装修完成70%；7号楼夹层混凝土浇筑完成，一层架体搭设完成50%；5、9号楼完成二层混凝土施工，三层架体模板安装完成60%；总平管网施工完成50%。 。

（三）2023年资金安排计划

2023年已安排地方政府专项债券资金9900 万元。

**十五、**遂宁高新区大宗物资集散分拨中心项目（一期）

（一）项目概况

项目总占地面积约407.45亩，总建筑面积约19.97万平方米，其中一般仓储建筑面积3.92万平方米，冷冻库1万平方米，气调库0.96万平方米等相关配套附属设施。

（二）进展情况

完成项目大宗物资交易区建设；正在进行加工交易区建设。

（三）2023年资金安排计划

2023年安排地方政府专项债资金12364万元。

**十六、遂宁高新区智慧城市现代信息化建设项目**

（一）项目概况

对现有市政停车位进行智慧化升级增设充电设施，部署智慧

停车管理系统;搭建综合服务系统，增设280套智慧LED信息展示屏：进行信安与管理升级，建设网络安全及舆情监测体系等;建设智慧门禁服务体系，新增4套智慧门禁系统、36套道闸系统及广告位，建设300组无轨密集架等；建设城市管理平台，配套建设云计算中心、服务器机房等；建设城市智慧安防信息化，集成实名采集、视频会议、图码联侦、数据取证功能，部署人脸解析系统，完善图像应用平台，建设综治监控中心、设备机房等。

（二）进展情况

完成项目一期工程建设。

（三）2023年资金安排计划

2023年已安排地方政府专项债券资金5000万元。

**十七、遂宁高新区智慧停车场建设项目**

（一）项目概况

总用地规划140亩，建设2处城市智慧停车场，立体停车场一座，设置小车位2150个，大车停车位150个，在两个停车场之间增设智能公交站点3处，配套建设快速充电桩45个，改造配套道路2.3公里及其他附属设施建设。

（二）进展情况

完成项目一期工程建设。

（三）2023年资金安排计划

2023年已安排地方政府专项债券资金1000万元。

**十八、遂宁高新区西部铁路物流园配套基础设施建设项目**

（一）项目概况

项目总用地面积约83.7亩，总建筑面积约3.2万平方米，主要建设物流仓储用房及相关配套附属设施。

（二）进展情况

主体结构及钢结构完成，二次结构完成，内装修工程完成

40%。2#、3#、4#厂房、门卫室防水完成。总平土石方完成。安装工程：管线安装完成40%。

（三）2023年资金安排计划

2023年已安排地方政府专项债券资金4850万元。