
遂宁高新区大宗物资集散分拨中心项目整体方案设计及其中（加工交易区）初步设计
设计单位采购文件
采购人：四川涪江学源教育科技有限公司

2023年05月
公     告

遂宁高新区大宗物资集散分拨中心项目整体方案设计及其中（加工交易区）初步设计

设计单位采购

我公司遂宁高新区大宗物资集散分拨中心项目整体方案设计及其中（加工交易区）初步设计前期工作正有序推进，为加快项目推进，现对该项目的设计单位进行公开采购。
一、项目概况

1、项目名称：遂宁高新区大宗物资集散分拨中心项目整体方案设计及其中（加工交易区）初步设计

2、采购人：四川涪江学源教育科技有限公司

3、建设地址：遂宁高新区范围内

4、建设规模及内容：项目总占地面积约407.45亩，总建筑面积约19.97万平方米，其中一般仓储建筑面积3.92万平方米，冷冻库1万平方米，气调库0.96万平方米等相关配套附属设施。其中（加工交易区）占地约122亩，主要建设粮油物流加工区、商业商务配套区、通用仓库、办公区等配套附属设施。

5、设计服务期：  20日历天
6、工程承包范围：遂宁高新区大宗物资集散分拨中心项目整体方案设计及其中（加工交易区）初步设计

7、该项目总投资约为：项目整体设计范围约50000万元，其中（加工交易区）设计范围约20000万元。

竞标单位资格要求

资格要求：具有独立企业法人资格，需具有国家建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）专业设计甲级及以上设计资质。

2、近年（2020年5月1日至投标截止时间，不少于3年）不少于2个类似项目。类似项目是指: 2020年5月1日至今完成投资额不低于2亿建筑工程设计业绩。

3、人员要求：本项目设计负责人具备一级注册建筑师资格资质证件，须为本单位人员。
竞标人参加本次竞标活动应具备下列条件

报价函

法人代表身份证证明

3、授权委托书及授权代表证明

4、营业执照副本

5、资质证书
6、项目管理机构成员及资料

7、竞标人需承诺近三年未被纪监委、税务、发改、建设等监管部门查处处罚和列入不诚信名录

8、所有资料请密封，竞标文件密封后不作单独的补充。在谈判当日，在监管人员的监督下现场拆开资料并进行审核。

注：1、如三证合一的企业需提供企业法人营业执照副本，以上所有内容需盖公司鲜章，营业执照副本、资质证书副本、项目管理机构成员的资料附复印件。

四、本次竞标最高限价

最高限价： 970000.00 元。

五、采购文件的获取及递交要求

1、发布公告的媒介

本次采购公告在四川遂宁高新技术产业园区中国西部现代物流港（http://gxq.suining.gov.cn）上发布。

2、竞标人的授权委托人现场递交投标资料时需提供：法人代表身份证明、授权委托书及授权代表身份证证明、营业执照副本复印件、资质证书副本复印件（以上资料盖公司鲜章）等资料，采购人现场验证。

六、确定中选方式

符合资格审查条件并通过的竞标人，通过对竞标人的报价、业绩、方案、人员配置等进行评审（详见第三章评分办法），以得分最高的竞标人作为中选单位。

竞标地点

遂宁高新区海关监管区综合服务楼406办公室。

公开报价截止时间和竞标时间

1、2023年 05 月 26日下午4:00分（北京时间）。

2、递交报价文件必须在报价截止时间前送达到竞标地点。逾期送达的报价文件恕不接受。

九、装订、密封和标注

装订要求：申请文件一正二副，正本和副本一律用A4复印纸（技术说明、图、表及证件可以除外）编制和复制。正本和副本应采用胶装方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。

密封和标注：报价文件统一封装在一个密封袋内，封袋密封处须加盖公章；密封袋上须注明所报项目名称。

十、联系方式

采 购 人：四川涪江学源教育科技有限公司

地    址：遂宁高新区海关监管区综合服务楼

联 系 人：陆先生

联系电话：0825-3111392

 2023年5月23日
第二章  竞标报价文件须知

一、总则

1.适用范围

1.1本采购文件仅适用于本次采购文件中所叙述的项目；

1.2充分、公平竞标保障措施

总公司、分公司不能以不同的身份同时参加竞标。

二、竞标文件

1．竞标文件的构成

竞标文件由竞标文件总目录所列内容组成：

报价函
竞标人基本情况表
法人代表身份证证明
4）授权委托书及授权代表身份证证明
5）企业法人营业执照副本
6）资质证书
7）项目人员配置
8）近3年内业绩资料，附相关业绩合同
9）服务方案
10）其他材料
第三章  评审办法
1.综合评分

1.1本次综合评分的因素详见2.2。

1.2 除价格因素外，评审小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面评审小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由评审小组成员共同评分。

2综合评分明细表

2.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

2.2综合评分明细表

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	备注

	1
	报价

30%
	30分
	以通过审核投标人平均报价为基准价，有效投标的报价等于基准价的得满分，有效投标的报价低于基准价的，每低1%扣0.25分，有效投标的报价高于基准价的，每高1%扣0.5分，中间值用插入法进行计算，小数点后保留两位。（本项最低0分）

注：高于最高限价或低于最高限价85%的投标报价不进入基准价计算
	

	2
	项目管理机构30%
	30分
	1、项目负责人：具备一级注册建筑师资格得6分，同时具有高级工程师及以上职称得2分。项目负责人业绩：2020年05月01日至投标截止时间担任项目设计负责人或项目负责人具有1个总投资不少于2亿的建筑工程设计业绩加1分，最多加2分。本项最多得10分。
	

	
	
	
	2、结构专业负责人：具有国家一级注册结构工程师资格得3分；具有结构相关专业中级工程师职称加1分，具有结构相关专业高级工程师及以上职称加2分。本项最多得5分。
	

	
	
	
	3、电气专业负责人：具有注册电气工程师（供配电）资格得3分；具有电气相关专业中级职称加1分，具有电气相关专业高级及以上职称加2分。本项最多得5分。
	

	
	
	
	4、给排水专业负责人：具有注册公用设备工程师（给水排水）资格的得3分；具有给排水相关专业中级职称加1分，具有给排水相关专业高级及以上职称加2分。本项最多得5分。
	

	
	
	
	5、造价专业负责人：具有二级造价工程师资格得1分，具有一级造价工程师或全国注册造价工程师资格的得3分；具有造价相关专业中级职称加1分，具有给造价相关专业高级及以上职称加2分。本项最多得5分。
	

	
	
	
	注：项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和近6个月的社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书、中标通知书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。以上提供的证明材料须在有效期内并加盖供应商鲜章。
	

	3
	设计大纲20%
	20分
	设计大纲内容：设计质量、进度控制全面、合理、得力；设计承诺完整、准确、合理。优得5分，良得3分，差得1分，无得0分。本项最多得5分。
	

	
	
	
	项目组织机构：项目组织机构健全设置合理，人员设备配置齐全，工作机制运行有效。优得5分，良得3分，差得1分，无得0分。本项最多得5分。
	

	
	
	
	进度控制：设计人员配备合理，设备能满足精度、时间要求，设计工作充分考虑到设计评审修改空间，能保证在发包人规定的时间内完成。优得5分，良得3分，差得1分，无得0分。本项最多得5分。
	

	
	
	
	技术方案合理性：技术方案合理、设计大纲任务明确、针对性强，有能保证设计成果具有良好的经济性、安全性、可靠性的措施。优得5分，良得3分，差得1分，无得0分。本项最多得5分。
	

	4
	业绩10%
	10分
	2020年5月1日以来具有2个单个合同总投资不少于2亿的建筑工程设计业绩得基本分6分，增加1个已完成单个合同总投资不少于2亿的建筑工程设计业绩加4分，最多得10分。

注：需提供合同协议书复印件并加盖鲜章，提供原件备查。
	

	5
	企业资质10%
	10分
	具有建筑行业（建筑工程）专业设计甲级及以上资质得10分本项最高得10分。

注：资质证书须在有效期内，提供复印件加盖鲜章。
	


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。提供的证明材料均须加盖供应商鲜章。
附件1

竞标文件格式

投 标 函
四川涪江学源教育科技有限公司_（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了____________（项目名称）采购文件的全部内容，愿意以报价      为竞标总报价（其中：        ，其中        ），工期_______，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷.

2．我方承诺在竞标有效期内不修改、撤销竞标文件。

3．如我方中选：

(1)我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，与你方按照采购文件和我方的竞标文件签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

4．____________（其他补充说明）。

竞 标 人：______________________（盖章）

法定代表人：____________________（签字）

地    址：______________________

网    址：______________________

电    话：______________________

传    真：______________________

邮政编码：______________________

_______年_______月________日

附件2 
竞标人基本情况表

	竞标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	项目经理
	姓名
	
	电话
	

	企业资质等级
	

	营业执照号
	

	安全生产许可证
	

	备注
	企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。


竞标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

竞标日期：

附件3

法定代表人身份证明

竞标人名称：________________

单位性质：__________________

地址：______________________

成立时间：_____年____月_____日

经营期限：__________

姓名：_______系_______（竞标人名称）的法定代表人（职务：________电话：________）。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件复印件

竞标人：_________________（盖单位签章）

__________年________月________日

注：(1)法定代表人亲自竞标而不委托代理人竞标适用｡

(2)法定代表人在递交竞标文件时,应携带竞标人企业法人营业执照原件､法定代表人身份证原件备查｡

(3)法定代表人在递交竞标文件时，还应单独递交不密封的法定代表人身份证明原件及附件。
附件4

授权委托书

四川涪江学源教育科技有限公司：

本授权声明：                     （报价人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                       （被授权人姓名、职务）为我方参加“                            ”项目报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜，在竞标活动中以我单位名义签署的一切文书，我单位均予以认可，对被授权人的签名负全部责任。

特此声明。


法定代表人签字：

授权代表签字： 

竞标人名称：                 （盖章）


日    期：

说明：1．如法定代表人参加竞标的，竞标文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2．如委托代理人参加竞标的，竞标文件中必须提供授权委托书，法定代表人和委托代理人的身份证复印件。

法定代表人委托他人竞标的，委托代理人应是竞标人本单位的人员。

4、委托代理人在递交竞标文件时，还应单独递交不密封的授权委托书原件及附件。

附件5

服务承诺及服务方案书

致：四川涪江学源教育科技有限公司：

根据贵方采购文件的要求，我方对该项目做如下承诺：

（格式自拟）

竞标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

竞标日期：

附件6 

无重大违法记录声明

四川涪江学源教育科技有限公司：

                               （报价单位）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合规定的承包人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

    特此声明。

竞标单位：（公章）


年    月    日

附件7

类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：竞标人以上业绩需提供有关书面证明材料。如未涉及的内容，用“/”表示。

竞标单位名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日   期：    年    月   日

附件8

主要人员简历表（一）

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于          学校          专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 注：(1)“主要人员简历表”中的项目负责人应附执业证、身份证、职称证、养老保险原件复印件（最近6个月），管理过的项目业绩须附合同协议书原件复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险原件复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

(2)主要人员的养老保险是指，主要人员在该竞标人单位的养老保险缴纳凭证或由社保部门出具的主要人员在该竞标人单位参保的证明。
主要人员简历表（二）

…………
主要人员简历表（三）
…………
附件9
其它采购文件要求或竞标人认为需要递交的材料或文件（如有）

（格式自拟）

合同条款及格式（参考格式 根据最终签订合同为准）

注：由采购人与设计人参照《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）拟定。

设计合同
发包人：                          

设计人：                          

发包人委托勘察设计人承担                      勘察设计，经双方协商一致，签订本合同。
一、本合同依据下列文件签订
1.《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》；
2.国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章；
3.建设工程批准文件。
二、设计依据
1.发包人给设计人的委托书和双方签订的设计合同；
2.发包人提交的基础资料；
3.相关规程和标准。
三、合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
1.合同书；
2.发包人要求及委托书。
四、本合同项目的名称、阶段、设计内容

1.工程名称：                                  
2.工程设计工作:完成本项目本次采购范围所需的全部设计工作及相关的后期服务工作等；方案设计、初步设计及概算等达到国家现行设计规范的深度要求；正式成果提交以及采购人要求的本项目的其他后续服务等工作。
五、发包人应向设计人提交的有关资料及文件

本项目1：500地形图及相关专业测量资料.
六、设计人应向发包人交付的设计资料及文件

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交期限（天）
	有关事宜

	1
	方案设计
	8
	合同签定后
8天
	合同签定后

	2
	方案设计的光盘
	2
	合同签定后
8天
	合同签定后

	3
	初步设计
	8
	方案设计通过后12天
	方案设计通过

	4
	设计概算
	2
	方案设计通过后12天
	方案设计通过

	5
	初步设计的光盘
	2
	方案设计通过后12天
	方案设计通过


设计费：


本合同设计收费为       （￥   ）。其中整体方案设计收费为        （￥         ），其中（加工交易区）初步设计收费为     （￥       ）

若因项目实施范围发生重大变化导致设计范围、规模减少，设计费用参照减少范围同比例进行调整。
若设计范围发生变化，双方协商后进行支付。

设计费支付进度详见下表：

	设计付费次序
	付费额（合同价款）
	付费时间
(由交付设计文件所决定)

	第一次付费
	
	

	第二次付费
	
	

	第三次付费
	
	


保函保证保险形式：根据“遂宁市住房和城乡建设局、遂宁市财政局关于清理规范全市工程建设领域保证金的通知（遂建函[2016]219 号）”精神，积极推行银行保函制度，鼓励实行保险公司保证保险制度。 

合同签订前设计人已按照采购文件要求向发包人提供保函，担保金额为      元；保函截止日期为   年  月   日，保函担保期满后任务和设计任务未完成，设计人应在保函担保期满前三个月内提供续保保函，逾期未续保，造成的一切经济损失由设计人承担，后期相应工程进度款不予支付，直至完成续保手续。

现金形式：

1、施工图设计文件审查合格并递交合格文件后一次性退还设计履约保证金为   元（大写：        ）（履约保证金不计息）

八、双方责任
（一）发包人责任
1.发包人按本合同第五条规定的内容，及时向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
2.发包人变更委托设计项目、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议 (或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
3.若设计人在比选申请文件投标函中所报设计单价费用有误，以发包人认定的勘察设计单价为准。
（二）设计人责任
1.设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
2.设计人按本合同第四条和第六条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
3.设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
4.因发生不可抗力事件，设计人就所设计工程应为发包人提供技术服务，并在发包人通知后24小时到达现场。
5.设计单位必须对发包人认为的地质情况复杂的区域进行（如田、塘、软弱地基等不良地质地段）。
九、违约责任
   1.在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，按实际结算，并全额退还履约保证金。

   2.设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。
十、其他
1.设计人出具的设计变更等变更资料均需事先得到发包方同意。除政策（含各级政府发布的法律法规、技术规则、行业指导等）变化、水文、地质情况变化及等其他意外事件及不可抗力因素，业主和其他相关单位指示，因设计人自身恶意或失误引起的工程变更造价金额（根据设计变更单进行评估，以预算、财评同期信息价计算）超过施工合同金额5%以上的（含），扣除该项目总设计费的30%；超过10%以上的（含），扣除该项目设计费的40%，并依法承担相应责任。
2.设计人交付设计文件后，发包方组织专家评审，设计人按审查意见修改完善。设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底，在施工过程中，设计人必须派设计代表跟踪服务，及时参加验基、验槽、验筋等验收工序并处理有关设计问题和参加竣工验收。设计人须配备满足项目要求的驻场代表，负责项目全过程跟踪服务。
3.设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第六条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本

费。
4.本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
5.因国家政策或发包人要求，不再实施该工程，双方应解除合同，已产生设计成果的按实际计算。
6.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
7.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.若无正当理由，由于设计人自身原因，延误了按合同约定的设计资料交付时间，或设计内容不齐，每延误一天罚款10000元，若延误时间超过7日，发包人有权解除合同，不支付设计费，并上报有关行政主管部门处罚，同时要计入不良记录。
9.设计人未执行或未完全执行国家设计标准，一切法律责任及后果由设计单位负责，图纸审查未通过，返工及延误时间由设计人负责，并接受主管部门按国家相应规定予以处理。
10.图纸会审、技术交底、现场验收及后续服务等及甲方需设计单位参加的工作，设计单位必须准时到达，每迟到一次罚款500元，每缺席一次罚款1000元，迟到或缺席超过三次视为不能履约，发包人有权解除合同，不支付设计费，并上报有关行政主管部门处罚，同时要计入不良记录。
    11.设计人委派的设计现场代表必须是工程设计的主要参与人员，另派设计现场代表参与后续服务必须征得发包人书面同意。若设计代表不能履行职责，发包人有权提出设计人必须一周内另派人员。
    12.本合同发生争议，双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，向项目所在地人民法院起诉。
13.本合同一式8 份，发包人 5 份，设计人  3 份。
14.本合同经双方签章后生效。
15.双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 

16.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 

发包人（盖章）：
勘察设计人（盖章）：

法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：
委托代理人（签字）：

邮政编码：
邮政编码：

电话：
电话：

收款单位：
收款单位：

开户银行：
开户银行：

银行账号：
银行账号：

统一社会信用代码：
统一社会信用代码: 

签订日期： 年    月   日           签订日期：  年   月   日     


