附件1

科教生态中心建筑概念设计方案任务书

一、项目名称

科教生态中心建筑概念设计方案

- 二、项目背景

全面贯彻落实筑“三城”兴“三都”升腾“成渝之星”的发展目标，加快建设“颜值高地、产业高地、创新高地、开放高地和人才高地”。聚焦“建设现代物流枢纽引领区、川渝毗邻地区高新产业集聚区”目标定位，将“高颜值”融入规划建设中，全面提升环境品质、城市风貌、公共服务，打造功能完善、配套齐全的科教生态中心。

- 三、项目概况

本项目位于遂宁市高新区西宁街道徐家堰村，西接雁栖中路，项目现状为空地，总用地面积约45亩（含地块间绿化），拟建建筑面积约45000平方米，具体情况如下：

地块一编号为XC28-02-08，经济技术指标：用地面积1.07公顷，容积率不大于2.0，建筑密度不大于40%，绿地率不小于30%，建筑高度不大于24m，径流总量控制率不小于70%。功能需求（包括但不限于）：具备职工服务、文体活动、多功能剧场、礼堂、会议室、室内外运动场所等功能；

地块二编号为XC28-02-09，经济技术指标：用地面积1.04公顷，容积率不大于2.0，建筑密度不大于40%，绿地率不大于30%，建筑高度不大于24m，径流总量控制率不小于70%。功能需求（包括但不限于）：具备技术创新、员工创业、职工培训、孵化及办公、电子竞技、文化创意、版权交易、路演厅及配套服务等功能。

参赛单位可根据对项目的认识与理解，适当突破相关设计指标（建筑密度、建筑高度、绿地率等）。

- 四、整体设计目标及要求

（一）在尊重已有上位控规及相关规划的基础上，结合实地调研及详细的数据分析，高标准设计概念方案，为筑“三城”兴“三都”、升腾“成渝之星”贡献高新方案。

（二）结合生态理念、融合遂宁市海绵城市规划思想，以生态建造与绿色建筑的策略，强化“绿色”思维，彰显遂宁特色及内涵。

（三）设计深度需符合相关行业要求（包括相应建筑外形设计、空间分析、流线分析、效果图、夜间光彩设计等）。

（四）设计应体现经济性、安全性、可行性、适用性、美观性。满足节能、环保、绿色的要求。

（五）以功能合理，安全经济，估算能较准确反映工程造价为基本原则。

五、设计依据

（一）《遂宁市城市总体规划2013-2030》；

（二）《文化馆建筑设计规范》（JGJ/T41-2014》；

（三）《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

（四）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018年版；

（五）《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）；

（六）《办公建筑设计规范（JGJ67-89）》；

（七）《遂宁市建设项目设计方案深度管理规定》；

（八）《遂宁市城市规划管理技术规定（修订）》。

六、设计成果文件要求

（一）设计目标

落实建设指标及功能需求内容，满足“适用、经济、绿色、美观”的八字方针，落实海绵城市等设计理念。

（二）设计成果

概念方案设计文本（A3幅面）4套及汇报材料（PPT格式），设计成果内容包括但不限于以下内容：

1.建筑方案设计说明及经济技术指标、其他各专业设计说明；

2.各项总平分析图；

3.日照分析图（如需要）；

4.建筑消防设计；

5.建筑平面图；

6.建筑立面图；

7.建筑剖面图；

8.经济技术指标统计；

9、建筑效果图（总体鸟瞰图、重要节点效果图、主要建筑效果图）；

10.室外公共空间设计；

11.节能设计专项说明；

12.方案文本和报批资料（份数按合同约定）；

13.成果文件电子档（PDF和CAD）；

14.造价估算及说明（份数按合同约定）。

七、设计周期、附件、附图

（一）设计周期

概念方案设计时间为资格审查合格后25天。

（二）附件、附图

1.遂宁高新区控制性详细规划；

2.地块红线图及初步规划条件；

3.1:500地形图、高清影像图。

附件2

报名文件内容要求

- 1、《资格预审调查表》（正本，签字并加盖公章）；

- 2、《参赛报名函》（正本，签字并加盖公章）；

- 3、不接受联合体形式报名；

- 4、公司简介；

- 5、公司证明文件：

① 中国境内设计单位提供有效期内的营业执照副本【复印件，加盖公章】；中国境外设计单位提供有效期内的营业执照副本或有效的开业证明文件【复印件，加盖公章或法定代表人盖章（或签名）】；中国境外设计单位使用中国境内企业法人的身份报名时，需同时提交公司总部（或所属集团总部）的企业工商注册文件【复印件，加盖公章或法定代表人盖章（或签名），非中文需附中文翻译件】；

② 所有单位提供法定代表人证明书、法定代表人授权委托书【原件，加盖公章或法定代表人盖章（或签名）】；法定代表人身份证、被委托人身份证【复印件，加盖公章或法定代表人盖章（或签名）】；

③中国境内设计单位提供设计资质证书【如有，复印件，加盖公章或法定代表人盖章（或签名）】；

- 6、公司业绩类【加盖公章或法定代表人盖章（或签名）】：

①提供类似项目设计经验业绩。资料应包含：项目名称、项目地点、项目起止时间、项目规模、所承担的设计内容、项目图片（设计图或实景照片）、见“报名单位项目业绩情况表”；

②类似项目获奖情况及其他类规划设计项目获奖情况材料（需附上获奖证书复印件）；

- 7、项目团队配备类【加盖公章或法定代表人盖章（或签名），非中文需翻译成中文】：

① 拟投入本项目的团队成员名单，应包含项目主要成员；

② 项目主要成员获奖情况等相关材料。

- 8、其它：设计单位认为有帮助的其它资料。

报名文件应将上述内容按顺序以A4纸规格装订，双面打印，一式两份，正本一份，副本一份。报名文件邮寄或送达至竞赛承办单位,同时将报名文件电子文档拷贝光盘（或U盘）与书面报名文件一并提交。

注:上述报名材料中所要求的加盖公章或法定代表人盖章（或签名）,报名单位有公章的必须加盖公章,否则须法定代表人盖章或签名。所有报名材料均使用中文，如需使用非中文资料，如境外单位的工商注册文件、资质证书、获奖证书、人员资格证书等，须另外提供中文翻译资料，并以中文资料为准。

科教生态中心建筑概念方案设计参赛报名函

遂宁高新区管委会：

根据贵方发出的 科教生态中心建筑概念方案竞赛 公告，我方愿意按照公告有关规定报名参加本次竞赛，并在此特向竞赛组织单位作出如下承诺：

- 我方已详细了解全部竞赛公告要求，严格遵守本公告的规定。

- 本报名文件包括竞赛公告中要求的全部内容，我方承诺在本次竞赛中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无虚假、伪造和夸大的成分。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。

- 自觉维护本次竞赛的严肃性，做到认真对待，全力以赴。

- 保证不在竞赛中途退出竞赛。

- 保证下述项目团队真实地参与本次竞赛的相关工作；承诺主创设计师将按照本竞赛公告的要求，亲自负责本项目的工作，参加竞赛相关会议，竞赛后参与整合深化设计工作，并提供后续指导服务。

本项目主创设计师：

| 姓名 | 在本项目中担任的职务 |
| --- | --- |

项目团队其他主要设计人员：

| 姓名 | 在本项目中担任的职务 |
| --- | --- |

报名单位（盖章）：

法定代表人（法人代表人授权委托人）签字：

签字日期:

报名单位项目业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目规模 | 承担项目的起止时间 | 贵单位所承担的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

注：表格后需附上项目图片（设计图或实景照片）

科教生态中心建筑概念方案设计报名单位资格预审调查表（一）

序号; 问题; 回复. 1※; 报名单位名称. 2※; 公司名称. 公司地址. 3※; 公司类别：有限公司/合伙人/其他. 4※; 公司商业登记/营业执照; [复印件在报名文件中另外提供]. a.登记证编号※. b.登记证日期※. 5※; 公司基本账号/开户名/开户银行名称. 6※; 公司网址. 7※; 公司设计资质的种类/级别. 资质证书编号. 获得时间及有效期限. 8※; 本项目联系人; 姓名/职务： 手机： 传真： 电邮：. 9※; 公司声明：表中所提供的资料是真实的、准确的。; 加盖公章及法定代表人盖章（或签名）.

科教生态中心建筑概念方案报名单位资格预审调查表（二）

| ※报名单位 | ※公司主要业绩 | ※主创设计师及业绩 | ※项目理解与定位 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位业绩： - 此处填写项目名称。如：**设计（中标）（获**省优秀设计一等奖）、**设计（业主委托）、…… - 详细内容按公告的要求另外提供。 | 分别列出项目主创设计师的姓名与职务、职称及业绩简介（300字以内）。 | 主体单位简介：（200字以内） |  |

【注明】

1、以上表格中标注“※”的为必填项，表格中标注可另外提供的内容可另外提供。

# 2、调查表必须按要求加盖公章或法定代表人盖章（或签名），未按要求盖章或签名的资格预审调查表不予受理。