
遂宁高新区大宗物资集散分拨中心项目铁路预可研、可研相关咨询服务
预可研、可研单位采购文件
采购人：四川涪江学源教育科技有限公司

2023年05月
公     告

遂宁高新区大宗物资集散分拨中心项目铁路预可研、可研相关咨询服务

预可研、可研单位采购

我公司遂宁高新区大宗物资集散分拨中心项目铁路预可研、可研相关咨询服务前期工作正有序推进，为加快项目推进，现对该项目的预可研、可研单位进行公开采购。
一、项目概况

1、项目名称：遂宁高新区大宗物资集散分拨中心项目铁路预可研、可研相关咨询服务

2、采购人：四川涪江学源教育科技有限公司

3、建设地址：遂宁高新区范围内

4、建设规模及内容：

新建铁路专用线正线长约3km，

新建钢材作业区（1条货物线，有效长350m），配26m跨龙门吊2台；新建集装箱作业区（2条货物线，有效长280m），配30m跨龙门吊2台；怕湿货物作业区（1条货物线，有效长350m），配套建设站台、成件货物仓库、堆场、场内道路。

5、预可研、可研服务期：合同签订后15天内完成可行性研究报告，可行性研究报告评审通过后40天内完成可行性研究报告。

6、工程承包范围：遂宁高新区大宗物资集散分拨中心项目铁路可研相关咨询服务，包括：1.铁路预可研报告；2.铁路可行性研究报告；3.相关测绘。具体内容如下：

	铁路可研服务

	主要建设铁路专线

	1完成铁路专线预可研报告编制

	2完成铁路专线相关测绘工作

	3完成铁路专线建设工程可行性研究报告编制


	铁相关测绘工作-测绘的主要内容

	序号
	名称
	特征
	单位
	数量
	备注

	1
	控制点GPS 测量
	三等
	点
	6
	　

	2
	控制点 GPS测量联测
	三等
	点
	3
	　

	3
	水准测量
	三等
	km
	5
	　

	4
	无人机外业航摄
	倾斜5cm
	km2
	0.65
	　

	5
	倾斜摄影实景三维模型
	地面分辨率5cm
	km2
	0.65
	　

	6
	航摄像片控制点连测
	1:500
	幅
	11
	　

	7
	航片数字线划地图 (DLG)
	1:500
	幅
	11
	　

	8
	数字正射影像图
	1:500
	幅
	11
	　

	9
	断面测量
	　
	km
	11
	　


注：如中选单位不具备相应的测绘能力，可以将测绘工作发包给具有相应资质条件的分包单位，必须经采购人认可。

7、该项目总投资约为：25000万元 。

竞标单位资格要求

资格要求：具有独立企业法人资格，需具有在《全国投资项目在线审批监管平台》备案的企业且企业的咨询类别为具有铁道行业甲（II）级及以上资质。

2、近年（2020年1月1日至投标截止时间，不少于3年）不少于1个类似项目。类似项目是指: 2020年1月1日至今承担过投资额不低于1亿铁路专用线项目预可研或可行性研究报告编制业绩并取得相关部门批复。

3、人员要求：本项目负责人具备注册咨询工程师（投资）资格，且须为本单位人员。
竞标人参加本次竞标活动应具备下列条件

竞标函

法人代表身份证证明

3、授权委托书及授权代表证明

4、营业执照副本

5、全国投资项目在线审批监管平台的工程咨询单位详情网页截图
6、项目管理机构成员及资料

7、竞标人需承诺近三年未被纪监委、税务、发改、建设等监管部门查处处罚和列入不诚信名录

8、所有资料请密封，竞标文件密封后不作单独的补充。在谈判当日，在监管人员的监督下现场拆开资料并进行审核。

注：1、如三证合一的企业需提供企业法人营业执照副本，以上所有内容需盖公司鲜章，全国投资项目在线审批监管平台的工程咨询单位详情网页截图、资质证书副本、项目管理机构成员的资料附复印件。

四、本次竞标最高限价

最高限价： 506163.89 元。

说明：投标人报价为总价包干形式，报价应包含本次招标服务范围内的所有费用。

五、采购文件的获取及递交要求

1、发布公告的媒介

本次采购公告在四川遂宁高新技术产业园区中国西部现代物流港（http://gxq.suining.gov.cn）上发布。

2、竞标人的授权委托人现场递交投标资料时需提供：法人代表身份证明、授权委托书及授权代表身份证证明、营业执照副本复印件、资质证书副本复印件（以上资料盖公司鲜章）等资料，采购人现场验证。

六、确定中选方式：

符合资格审查条件并通过的竞标人，通过对竞标人的报价、业绩、方案、人员配置等进行评审（详见第三章评分办法），以得分最高的竞标人作为中选单位。

竞标地点

遂宁高新区海关监管区综合服务楼406办公室。

公开报价截止时间和竞标时间

1、2023年 05 月25日下午2:00分（北京时间）。

2、递交报价文件必须在报价截止时间前送达到竞标地点。逾期送达的报价文件恕不接受。

九、装订、密封和标注

装订要求：竞标文件一正二副，正本和副本一律用A4复印纸（技术说明、图、表及证件可以除外）编制和复制。正本和副本应采用胶装方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。

密封和标注：竞标文件统一封装在一个密封袋内，封袋密封处须加盖公章；密封袋上须注明所报项目名称。

十、联系方式

采 购 人：四川涪江学源教育科技有限公司

地    址：遂宁高新区海关监管区综合服务楼

联 系 人：陆先生

联系电话：0825-3111392

 2023年5月23日
第二章  竞标报价文件须知

一、总则

1.适用范围

1.1本采购文件仅适用于本次采购文件中所叙述的项目；

1.2充分、公平竞标保障措施

总公司、分公司不能以不同的身份同时参加竞标。

二、竞标文件

1．竞标文件的构成

竞标文件由竞标文件总目录所列内容组成：

竞标函
竞标人基本情况表
法人代表身份证证明
4）授权委托书及授权代表身份证证明
5）企业法人营业执照副本
6）全国投资项目在线审批监管平台的工程咨询单位详情网页截图
7）项目人员配置
8）近3年内业绩资料，附相关业绩合同
9）服务方案
10）其他材料
第三章  评审办法
1.综合评分

1.1本次综合评分的因素详见2.2。

1.2 除价格因素外，评审小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面评审小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由评审小组成员共同评分。

2综合评分明细表

2.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

2.2综合评分明细表

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价
	30分
	以通过审核投标人平均报价为基准价，有效投标的报价等于基准价的得满分，有效投标的报价低于基准价的，每低1%扣0.25分，有效投标的报价高于基准价的，每高1%扣0.5分，中间值用插入法进行计算，小数点后保留两位。（本项最低0分）

注：高于最高限价或低于最高限价85%的投标报价不进入基准价计算
	

	2
	服务方案
	40分


	1、供应商根据本项目的服务内容及要求编制项目需求分析方案，方案中对①项目所在地的了解②对项目实施的理解与认识③对项目咨询编制的认识进行阐述。分析满足项目要求的得 18 分，每有一项缺失扣6分，每有一处存在缺陷、不合理、不清晰、不详尽或不具备可实施性的扣3分，扣完为止。

2、对供应商提交的可行性研究建设方案进行评审，包括但不限于：①本项目铁路接轨方案比选方案、思路；②本项目作业场地选址分析合理；③本项目作业场地平面布置方案比选详细；④线路规模及能力分析结论合理可靠；内容齐备的得 10 分，每有一项缺失扣2.5分，每有一处存在缺陷、不合理、不清晰、不详尽或不具备可实施性的扣1.5 分，扣完为止。

3、对供应商提交的预可、可行性研究建设投资分析内容进行评审，包括但不限于：①投资估算编制依据完整；②建设工期推荐意见切实合理；③经济评价分析结论可靠面；内容齐备的得 12 分，每有一项缺失扣4分，每有一处存在缺陷、不合理、不清晰、不详尽或不具备可实施性的扣2 分，扣完为止。
	

	3
	项目人员配备
	20分
	1.项目负责人：具有注册咨询工程师（投资）资格得2 分，同时具有高级及以上职称的加2分；本项最多得得4分；

2.技术负责人：具有注册咨询工程师（投资）资格得3 分，具有中级职称加2分，高级及以上职称的加3分；本项最多得得6分；

3.供应商专业技术团队：组建项目专业团队，线路、站场、路基、桥、地质、工经各专业负责人每有1人具备高级及以上职称证书得2分，本项最高得10分。

注：提供有效的证书复印件加盖公章；人员不重复计算。   
	

	4
	业绩


	10分
	每提供一个近三年以来（2020年1月1日至今）承担过投资额不低于1亿铁路项目建议书或可行性研究报告编制业绩业绩得 5 分，最多得10分。（资质要求业绩可得分） 

（注：本项目类似业绩是指与本项目相符的业绩。供应商需提供合同复印件并加盖鲜章。）
	


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。提供的证明材料均须加盖供应商鲜章。
附件1

竞标文件格式

竞 标 函
四川涪江学源教育科技有限公司_（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了____________（项目名称）采购文件的全部内容，愿意以报价      为竞标总报价（其中：        ，其中        ），工期_______，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷.

2．我方承诺在竞标有效期内不修改、撤销竞标文件。

3．如我方中选：

(1)我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，与你方按照采购文件和我方的竞标文件签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

4．____________（其他补充说明）。

竞 标 人：______________________（盖章）

法定代表人：____________________（签字）

地    址：______________________

网    址：______________________

电    话：______________________

传    真：______________________

邮政编码：______________________

_______年_______月________日

附件2
竞标人基本情况表

	竞标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	项目经理
	姓名
	
	电话
	

	企业资质等级
	

	营业执照号
	

	备注
	


竞标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

竞标日期：

附件3 

法定代表人身份证明

竞标人名称：________________

单位性质：__________________

地址：______________________

成立时间：_____年____月_____日

经营期限：__________

姓名：_______系_______（竞标人名称）的法定代表人（职务：________电话：________）。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件复印件

竞标人：_________________（盖单位签章）

__________年________月________日

注：(1)法定代表人亲自竞标而不委托代理人竞标适用｡

(2)法定代表人在递交竞标文件时,应携带竞标人企业法人营业执照原件､法定代表人身份证原件备查｡

(3)法定代表人在递交竞标文件时，还应单独递交不密封的法定代表人身份证明原件及附件。
附件4

授权委托书

四川涪江学源教育科技有限公司：

本授权声明：                     （报价人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                       （被授权人姓名、职务）为我方参加“                            ”项目报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜，在竞标活动中以我单位名义签署的一切文书，我单位均予以认可，对被授权人的签名负全部责任。

特此声明。


法定代表人签字：

授权代表签字： 

竞标人名称：                 （盖章）


日    期：

说明：1．如法定代表人参加竞标的，竞标文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2．如委托代理人参加竞标的，竞标文件中必须提供授权委托书，法定代表人和委托代理人的身份证复印件。

法定代表人委托他人竞标的，委托代理人应是竞标人本单位的人员。

4、委托代理人在递交竞标文件时，还应单独递交不密封的授权委托书原件及附件。

附件5 

服务承诺及服务方案书

致：四川涪江学源教育科技有限公司：

根据贵方采购文件的要求，我方对该项目做如下承诺：

（格式自拟）

竞标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

竞标日期：

附件6 

无重大违法记录声明

四川涪江学源教育科技有限公司：

                               （报价单位）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合规定的承包人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

    特此声明。

竞标单位：（公章）


年    月    日

附件7

类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：竞标人以上业绩需提供有关书面证明材料。如未涉及的内容，用“/”表示。

竞标单位名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日   期：    年    月   日

附件8

主要人员简历表（一）

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于          学校          专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 注：(1)“主要人员简历表”中的项目负责人应附执业证、身份证、职称证、养老保险原件复印件（最近6个月），管理过的项目业绩须附合同协议书原件复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险原件复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

(2)主要人员的养老保险是指，主要人员在该竞标人单位的养老保险缴纳凭证或由社保部门出具的主要人员在该竞标人单位参保的证明。
主要人员简历表（二）

…………
主要人员简历表（三）
…………
附件9
其它采购文件要求或竞标人认为需要递交的材料或文件（如有）

（格式自拟）

遂宁高新区大宗物资集散分拨中心项目铁路预可研、可研相关咨询服务
竞 标 文 件
竞标人：            (盖章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

      年   月     日


